现代软件工程开发团队会议纪要（编号，例：1）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 会议地点 | 会议时间 | 出席人员 | 缺席人员及情况说明 |
| 接入数据库 | 线上会议 | 2023.04.30  15:00-15:30 | 李安南,罗成勇,高凡,李佳宸,戚正,宋佳艺 | 无 |

李安南：

本周我复审了需求，并对tapd上的一些需求进行调整，使需求规范化，更改优先级和开发新内容。下周的主要任务就是完成各单元的测试以及接入数据库。

罗成勇：

复审数据库逻辑结构、物理结构、约束条件，为接入数据库功能做好准备。

高凡：

优化前端界面，并对之前的各个单元编写合适的测试用例进行测试。

李安南：

项目即将收尾，希望大家投入大量时间到项目测试，计划在五一期间找最优的时间开展多次线上会议，并精简会议内容,提高信息交流效率。

达成结论：

1. 下周会投入大量时间到项目测试和接入数据库中，同时保证成员间的充分交流，确保加速项目收尾。
2. 为用户登录和注册、管理员管理用户添加新的测试用例
3. 测试数据库的稳定性和兼容性
4. 将程序打包为可执行文件

记录人：宋佳艺