现代软件工程开发团队会议纪要（编号，11）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 会议地点 | 会议时间 | 出席人员 | 缺席人员及情况说明 |
| Bug的修复与程序的优化 | 线上会议 | 2023.05.05  20:00-20:30 | 李安南,罗成勇,高凡,李佳宸,戚正,宋佳艺 | 无 |

李安南：

通过测试我们发现了一些Bug:

1. 用户上传文件后不能立即更新视图
2. 用户不能在软件运行过程中退出登录
3. 用户自己上传的文件自己没有访问权限

高凡：

我已经将程序接入MySQL数据库，并完成了功能测试。

罗成勇：

如果我们将上传的文件设置为只读，即用户无法访问自己上传的文件，从这个角度看这就不算Bug,而是我们软件的特色。

戚正：

我们已经完成了日志类的编写并实现了日志视图窗口的跳转。

李安南:

我们最后的工作就是修复发现的Bug并优化程序，提供优质的用户使用体验。

达成结论：

1. 工作的重心改为修复通过测试发现的Bug。
2. 更加全面而细致地进行集中测试，观察程序在极端情况下的运行情况。
3. 完成相关文档任务的编写以及格式化整理。

记录人：宋佳艺