现代软件工程开发团队会议纪要（编号5）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 会议地点 | 会议时间 | 出席人员 | 缺席人员及情况说明 |
| 任务分配以及算法讲解 | 线上会议 | 2023.03.26  14:00-15:00 | 李安南，高凡，罗成勇，戚正，宋佳艺，李佳宸 | 无 |

罗成勇：

在过去的一周里，我搭建了一个骨架，几乎把所有的功能都实现了一部分，例如用户注册，用户登录，文件加解密，文件管理，权限访问控制。现在我们的工作是在此基础上对骨架没有完善的地方做出优化以及完善，例如注释代码以及代码结构的规范化，优化用户操作逻辑，简化操作等。

李安南：

现在我们需要重新分配一下任务，由于进度进展缓慢，我们需要列出优先事项和暂缓事项，优先做核心部分，其余的部分动态处理。现在我们主要要集中精力实现管理员的权限设置，确保管理员能够更改用户访问文件的能力。

确认结对编程分组为：

1. 李安南、戚正
2. 罗成勇、李佳宸
3. 高凡、宋佳艺

请结对编程小组自行协调分配任务，共同完成代码的编写与测试。

达成结论：

1. 简化开发任务完成核心算法
2. 学习已有的算法好进行对接
3. 确认结对编程小组，动态地协调配合

记录人：李佳宸