现代软件工程开发团队会议纪要（编号6）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 会议地点 | 会议时间 | 出席人员 | 缺席人员及情况说明 |
| 主体程序的试运行与讨论 | 未来城校区图书馆404 | 2023.4.2  8：30-12：00 | 李安南，高凡，罗成勇，戚正，宋佳艺 | 李佳宸（看病） |

罗成勇：

经过对程序主体各模块的构建与连接，程序主体的试运行是已经成功了，各成员也大致了解了程序的基本框架与运行逻辑，今后程序的迭代可以基本朝向按照先前讨论的需求优先级向程序中添加其他功能模块上了，且提升ui的美观程度与便利性也是一个方向。

高凡：

对于系统ui的规划，之前的版本存在需求上的不明确，造成构建的ui不是很符合作为信息安全系统的逻辑，应该将管理员与用户的界面分离，并改进功能区域的表现形式。

李安南：

关于对文件进行操作的功能由于难度较大，目前暂时调低其实现的优先度，着重于提高现有程序的质量，尽可能构建出一个更加高质量的软件，再考虑更高级杀手功能的实现，尽可能地确保资源均衡。

达成结论：

1. 对主体程序进行了试运行和相关讨论，确认了进度与接下来的工作方向。
2. 对系统ui的实现形式进行了讨论，确认了改进方式。
3. 对可行的系统拓展方向进行了明晰，删除了较为边缘与难以实现的需求。

记录人：戚正