现代软件工程开发团队会议纪要（编号，8）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 会议地点 | 会议时间 | 出席人员 | 缺席人员及情况说明 |
| 复查项目,整理发展目标以及确定目标任务 | 线上会议 | 2023.04.15  15:00-15:30 | 李安南,罗成勇,高凡,李佳宸,戚正,宋佳艺 | 无 |

李安南:

为了加快交付进程，我提议砍掉部分项目功能，以削减任务量。今后的项目开发也应对现有功能的回归测试给予更多关注。

罗成勇:

下周计划完成数据库的功能，实现基于数据库的登录和注册功能以替代原有的创建文件式的登录和注册形式，新的数据库能大大节省软件所消耗的存储空间。

李安南:

我们也可以改进一下日志，将日志以字符形式输出到文件后，将文件确定为只读状态，以防有人篡改日志；同时为方便阅读，我们可以在管理员视图界面增加一个查看日志的视图选项，以便未来发生泄密时确定责任人。

高凡:

我打算重新设计更简单易懂的ui界面，以优化用户使用，增添不同的加密方式,改善用户体验。

达成结论：

1. 砍掉部分项目功能,以此削减任务量,加快交付进程。
2. 将更多人手转移去完成现有功能的回归测试,削减在算法上的关注程度。
3. 单独安排一个二人小组来研发剩余项目以及数据库的连接。

记录人：宋佳艺